Plan de Capacitación

“Sistema Unidad Territorial”

Fecha: 25-01-2026

Integrantes: Roberto Zapata

Contenido

Objetivo	3

Público Objetivo	3

Metodología	3

Cronograma de Sesiones	3

Recursos Necesarios	3

# Objetivo

Capacitar a los vecinos y a la directiva de la Junta de Vecinos en el uso efectivo de la aplicación móvil y el panel administrativo, asegurando una adopción digital del 80% en el primer mes.

# Público Objetivo

- Grupo A (Vecinos): Personas de rango etario diverso (14-75 años). Nivel tecnológico: Bajo-Medio.

- Grupo B (Administradores): Directiva de la Junta de Vecinos. Nivel tecnológico: Medio.

# Metodología

Se realizarán talleres presenciales en la Sede Vecinal, complementados con cápsulas de video enviadas por WhatsApp a grupo comunitario.

# Cronograma de Sesiones

| Sesión | Tema | Dirigido a | Duración | Actividad Práctica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Instalación y Registro" | Vecinos (Grupo A) | 45 min | Ayudar a instalar el APK en vivo y crear cuentas. |
| 2 | "Mis Noticias y Trámites" | Vecinos (Grupo A) | 45 min | Enseñar a leer noticias y solicitar certificados. |
| 3 | "Gestión Administrativa" | Admins (Grupo B) | 90 min | Taller intensivo: Crear noticias y aprobar solicitudes. |

# Recursos Necesarios

- Proyector (Data Show) para mostrar la pantalla del celular.

- Red Wi-Fi temporal en la sede o compartir datos móviles.

- Manuales impresos (trípticos) con pasos simples.