Plan de Pruebas

“Sistema Unidad Territorial”

Fecha: 26-01-2026

Integrantes: Roberto Zapata

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

ALCANCE DE LAS PRUEBAS	3

ESTRATEGIA DE PRUEBAS	3

ENTORNO DE PRUEBAS	3

EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA	4

MÓDULO DE NOTICIAS	5

REPORTE DE INCIDENCIAS	5

CIERRE DEL PLAN DE PRUEBAS	6

# INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es definir el alcance, enfoque, recursos y cronograma de las actividades de prueba para la Fase 2 del proyecto SUT. El objetivo principal es validar la estabilidad del Backend (API REST con Spring Boot) y la correcta integración con el Frontend (Android Nativo), asegurando que las funcionalidades críticas de seguridad y gestión de contenido operen según los requisitos.

# ALCANCE DE LAS PRUEBAS

Las pruebas se centran en las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint 1 (Seguridad e Infraestructura) y Sprint 2 (Gestión de Noticias):

- Módulo de Autenticación: Registro de vecinos, Inicio de sesión, Generación y validación de Token JWT.

- Módulo de Noticias: Listado paginado, Creación de noticias (Rol Admin).

- Infraestructura: Conectividad entre App Móvil y Servidor Docker en TrueNAS.

# ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Se utiliza una estrategia de "Pirámide de Pruebas" para asegurar la calidad en diferentes niveles:

Pruebas Unitarias (Backend): Validación de la lógica de negocio en la capa de Servicios utilizando JUnit 5 y Mockito.

Pruebas de Integración (API): Verificación de los endpoints HTTP y códigos de respuesta (200, 401, 403, 500) utilizando Postman.

# ENTORNO DE PRUEBAS

- Servidor de Aplicaciones: Contenedor Docker (Spring Boot 4) ejecutándose en Host TrueNAS.

- Base de Datos: PostgreSQL 16 (Contenedor Docker).

- Red: LAN Privada con IP Estática configurada en el servidor / VPN configurada en Tailscale.

# EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBA

A continuación, se detalla el resultado de la ejecución de los casos de prueba diseñados para esta fase:

| ID | Caso de Prueba | Precondición | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Registro Exitoso | Base de datos limpia. | 1. Abrir Postman. 2. Ir a Solicitudes (POST) en localhost:8080/api/autenticacion/registro. 3. Ingresar Datos de registro en formato JSON. 4. Enviar. | Sistema crea usuario, encripta clave en BD y retorna HTTP 201. | HTTP 201 Created. Usuario visible en BD. | OK |
| CP-02 | Validación RUT Duplicado | Usuario con RUT 11.111.111-1 ya existe. | 1. Intentar registrar nuevo usuario con RUT 11.111.111-1. | Sistema impide duplicidad y retorna error HTTP 409 o 400. | Error: "El RUT ya está registrado". | OK |
| CP-03 | Login Exitoso | Usuario registrado previamente. | 1. Ingresar credenciales correctas en Login. | Retorna HTTP 200 y un JWT Token en el body. | Token recibido correctamente. | OK |
| CP-04 | Login Fallido | N/A | 1. Ingresar contraseña errónea para un RUT válido. | Retorna HTTP 401 Unauthorized. | HTTP 401 Unauthorized. | OK |
| CP-05 | Seguridad de Token (Expiración) | Token generado manualmente con expiración pasada. | 1. Intentar consultar API protegida con ese token. | Sistema rechaza la petición HTTP 403. | HTTP 403 Forbidden. | OK |

# MÓDULO DE NOTICIAS

| ID | Caso de Prueba | Precondición | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-06 | Listar Noticias | Token de usuario "Vecino" válido. | 1. Acceder al Home de la App. | Se muestra lista de noticias ordenadas por fecha descendente. | Lista visible y ordenada. | APROBADO |
| CP-07 | Crear Noticia (Admin) | Token de usuario con Rol "ADMIN". | 1. Enviar POST /noticias con título y cuerpo. | Noticia se guarda y retorna HTTP 201. | Noticia creada exitosamente. | APROBADO |
| CP-08 | Control de Acceso (RBAC) | Token de usuario con Rol "VECINO". | 1. Intentar enviar POST /noticias (acción de Admin). | Sistema bloquea acceso por falta de privilegios. | HTTP 403 Forbidden. | APROBADO |

# REPORTE DE INCIDENCIAS

| ID Defecto | Descripción | Severidad | Estado | Comentario de Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Error "Connection Refused" al conectar Android con Localhost. | Crítica | CERRADO | Se corrigió configurando IP Estática en TrueNAS y ajustando network_security_config.xml en Android. |
| BUG-002 | El Token JWT no incluía el campo "Rol" en el payload. | Alta | CERRADO | Se ajustó la clase JwtService para inyectar los claims de autoridades. |
| BUG-003 | Texto de noticias largas se corta en pantallas pequeñas. | Media | abierto | Se ajustará el layout XML con ScrollView. |

# CIERRE DEL PLAN DE PRUEBAS

Criterios de Aceptación: El software se considera apto para pasar a la siguiente fase ya que:

- El 100% de los casos de prueba críticos (Autenticación) han sido aprobados.

- No existen bugs de severidad "Crítica" o "Alta" abiertos.

Conclusión: Las pruebas realizadas validan que el sistema SUT (Sistema de Unidad Territorial) cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos para la entrega de la Fase 2.