Informe Técnico: Definición Proyecto APT

Sistema de Unidad Territorial

Nombre: Roberto Zapata

Profesor: Jorge Castro

Asignatura: Capstone

TAV 2026

Contenido

Abstract	4

Descripción del Proyecto y Relevancia	5

Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	5

Relación con Intereses Profesionales	6

Factibilidad del Proyecto APT	6

Objetivos del Proyecto	7

Objetivo General:	7

Objetivos Específicos:	7

Propuesta Metodológica	8

Plan de Trabajo (Planificación Macro)	8

Propuesta de Evidencias	8

Conclusions	9

Reflection	9

# Abstract

Español:

El presente proyecto, denominado "Sistema de Unidad Territorial", propone el desarrollo de una solución tecnológica integral (Web y Móvil) para modernizar la gestión de las Juntas de Vecinos en Chile. Actualmente, estas organizaciones dependen de procesos manuales que dificultan la comunicación y la tramitación de documentos legales. La solución contempla una arquitectura de software basada en microservicios o API REST utilizando Spring Boot para el backend y una aplicación nativa en Kotlin para el frontend, todo desplegado sobre infraestructura propia basada en contenedores. El objetivo es democratizar el acceso a la información vecinal, agilizar la emisión de certificados de residencia y fomentar la participación en proyectos comunitarios, demostrando la aplicación de competencias avanzadas en ingeniería de software e infraestructura.

English:

This project, titled "Territorial Unit System," proposes the development of a comprehensive technological solution (Web and Mobile) to modernize the management of Neighborhood Councils ("Juntas de Vecinos") in Chile. Currently, these organizations rely on manual processes that hinder communication and legal document processing. The solution contemplates a software architecture based on REST APIs using Spring Boot for the backend and a native Kotlin application for the frontend, all deployed on self-hosted container-based infrastructure. The goal is to democratize access to neighborhood information, streamline the issuance of residency certificates, and foster participation in community projects, demonstrating the application of advanced competencies in software engineering and infrastructure.

# Descripción del Proyecto y Relevancia

El proyecto "Sistema de Unidad Territorial" consiste en una plataforma de gestión digital diseñada específicamente para Juntas de Vecinos. El sistema permite la administración de usuarios (vecinos y directiva), la gestión de noticias, la postulación a proyectos vecinales y, crucialmente, la solicitud y emisión digital de certificados de residencia.

Relevancia para el campo laboral:

Este proyecto es altamente relevante para el campo de la Ingeniería en Informática ya que simula un escenario real de Transformación Digital en el sector público/comunitario, un nicho actualmente desatendido. Desde la perspectiva técnica, el proyecto no es solo un ejercicio de programación, sino una implementación de arquitectura de sistemas distribuidos. Exige resolver problemas de latencia, seguridad (autenticación y autorización de datos sensibles) y usabilidad móvil. Al desarrollar esta solución, se ejercitan roles críticos del mercado actual como Full Stack Developer y DevOps Engineer, validando la capacidad de entregar productos de software robustos que solucionan problemáticas sociales reales.

# Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto integra las siguientes competencias clave del perfil de egreso:

- Desarrollo y adaptación de sistemas computacionales: Se evidencia mediante la construcción de una API REST robusta en Spring Boot y una aplicación cliente en Kotlin (Android), aplicando patrones de diseño como MVVM y Clean Architecture para asegurar un código mantenible y escalable.

- Integración de tecnologías de información: Esta competencia es central en el proyecto, ya que se orquestarán diversos servicios (Base de datos PostgreSQL, Backend Java, Cliente Móvil, Cloudflare Tunnel) sobre una infraestructura de servidor propia (TrueNAS SCALE) utilizando contenedores Docker. Esto demuestra dominio sobre el entorno operativo completo, no solo el código.

- Seguridad de sistemas computacionales: Dado que se manejan datos personales (RUT, direcciones), se implementarán estándares de industria como JWT (JSON Web Tokens) para la autenticación y cifrado de datos sensibles, cumpliendo con las normas de seguridad exigidas.

- Gestión de la información: Se diseñará y modelará una base de datos relacional normalizada capaz de soportar transacciones concurrentes y mantener la integridad histórica de los trámites vecinales.

# Relación con Intereses Profesionales

Este proyecto se alinea directamente con mis intereses profesionales en Arquitectura de Software y Administración de Sistemas.

Personalmente, tengo una fuerte inclinación hacia el ecosistema Linux y la gestión de servidores propios, así como el desarrollo Backend eficiente. El "Sistema de Unidad Territorial" me permite explotar estas pasiones al darme la libertad de configurar el entorno de despliegue desde cero en mi propia infraestructura, en lugar de depender de servicios en la nube pre-configurados. Además, el uso de Spring Boot y Kotlin responde a mi interés por especializarme en tecnologías de alta demanda empresarial, permitiéndome perfeccionar mis habilidades en lenguajes fuertemente tipados y entornos de desarrollo modernos. Es la oportunidad ideal para unir el mundo de los servidores físicos con el desarrollo de código.

# Factibilidad del Proyecto APT

El proyecto es totalmente factible de realizar dentro del periodo académico por las siguientes razones:

- Tiempo: Se ha optado por una metodología iterativa que prioriza un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional en las primeras semanas (Login y Noticias), dejando módulos complejos para iteraciones posteriores.

- Materiales y Recursos: Cuento con la infraestructura necesaria ya operativa para montar el proyecto de forma on premise, lo que elimina los tiempos muertos por configuración de entorno o costos de nubes públicas.

- Conocimiento Técnico: El stack tecnológico elegido (Kotlin/Spring) es uno que ya domino, lo que reduce drásticamente la curva de aprendizaje y el riesgo técnico.

- Manejo de Dificultades: La principal dificultad podría ser el alcance (scope creep). Para abordarlo, se ha definido estrictamente que se utilizarán datos simulados (mock data) para no depender de terceros reales (Juntas de Vecinos físicas) para las pruebas, asegurando que el avance dependa 100% de mi gestión.

# Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Desarrollar e implementar el "Sistema de Unidad Territorial", una plataforma tecnológica móvil que modernice y digitalice los procesos de gestión administrativa, comunicación y trámites legales de una Junta de Vecinos, mejorando la eficiencia operativa y la participación ciudadana.

## Objetivos Específicos:

- Diseñar una arquitectura de software escalable basada en microservicios o API REST, utilizando Spring Boot y contenedores Docker sobre infraestructura propia.

- Construir una aplicación móvil nativa en Kotlin (Android) que permita a los vecinos realizar trámites y visualizar noticias de manera remota.

- Implementar un módulo de gestión documental capaz de generar certificados de residencia en formato PDF con validación digital.

- Validar la funcionalidad y usabilidad del sistema mediante pruebas integrales, asegurando la correcta sincronización de datos entre el servidor y los clientes móviles.

# Propuesta Metodológica

# Para asegurar el éxito del proyecto "Sistema de Unidad Territorial" dentro de los plazos académicos establecidos, se ha determinado utilizar una Metodología de Desarrollo Iterativo e Incremental.

# Esta decisión estratégica responde a la necesidad de gestionar eficientemente la incertidumbre y complejidad inherente al desarrollo de software. A diferencia de un modelo en cascada tradicional, donde los errores de diseño pueden descubrirse tardíamente, este enfoque permite la construcción progresiva del sistema mediante ciclos de trabajo cortos y definidos. Dado que el proyecto será ejecutado por un único desarrollador, esta metodología es vital para mantener un control granular sobre el avance, permitiendo dividir la arquitectura monolítica del problema en módulos pequeños, manejables y verificables (Login, Gestión de Noticias, Emisión de Certificados).

# El principal valor de este enfoque radica en la entrega temprana de funcionalidad operativa y la mitigación de riesgos técnicos. Cada iteración no solo añade nuevas características, sino que refina y valida las anteriores, asegurando que la arquitectura del sistema (Backend Spring Boot + Frontend Android) se mantenga robusta y escalable a medida que crece el código.

# Plan de Trabajo

El desarrollo se articulará en cuatro ciclos o iteraciones principales, alineados con el cronograma del semestre, donde cada uno finalizará con un entregable tangible:

Iteración 1 - Fundamentos, Alcance y Datos (Semanas 1-4): El foco estará en la definición del alcance, la infraestructura y el diseño de la información. En las primeras semanas se realizará el levantamiento de historias de usuario y la configuración del servidor de despliegue (TrueNAS). Posteriormente, se consolidará el modelo de datos relacional (Entidad-Relación) y su implementación en PostgreSQL sobre Docker. El objetivo de este sprint es dejar los cimientos listos (entorno y base de datos) para iniciar la programación.

Iteración 2 - Desarrollo del Backend y MVP Móvil (Semanas 4-8): En este ciclo se implementarán simultáneamente el Backend y la interfaz móvil. Se desarrollará la API REST con Spring Boot incluyendo seguridad (JWT/BCrypt) y el CRUD de noticias. En paralelo, se construirá la aplicación Android (Kotlin/MVVM) abarcando el Login, Feed de Noticias y Perfil. Al finalizar este sprint (Semana 8), se tendrá el Producto Mínimo Viable (MVP) funcional tanto en servidor como en cliente móvil.

Iteración 3 - Lógica de Negocio y Gestión Documental (Semanas 9-12): Esta fase abordará la funcionalidad más compleja y de mayor valor: la gestión de certificados. Se programará la lógica de negocio para la solicitud, aprobación y generación automática de Certificados de Residencia en formato PDF inmutable. Se integrarán las librerías necesarias en el backend y se asegurará el correcto almacenamiento de estos documentos en el servidor.

Iteración 4 - Calidad (QA) y Cierre del Proyecto (Semanas 13-15): El último ciclo se dedicará exclusivamente a las pruebas de certificación y cierre. Se ejecutarán pruebas integrales (Backend-App-BD) para detectar y corregir errores, asegurando la calidad del software. Además, se recopilará toda la documentación técnica y las evidencias de pruebas exitosas necesarias para la defensa final del proyecto.

# Propuesta de Evidencias

Para demostrar el logro de las actividades y competencias, se presentarán las siguientes evidencias tangibles:

Repositorio de Código (GitHub): Historial de commits que evidencie el progreso incremental del código fuente (Backend y Mobile).

Tablero de Gestión (Trello): Registro de tareas (To Do, In Progress, Done) para evidenciar el control del proyecto.

Artefactos de Software:

API REST funcional desplegada y documentada (Swagger/OpenAPI).

Archivo .apk instalable de la aplicación móvil.

Script de base de datos (DDL/DML).

Documentación Técnica: Diagramas de arquitectura, modelo entidad-relación y manual de despliegue en infraestructura Linux.

# Conclusions

In conclusion, the "Territorial Unit System" represents a pivotal step in my academic career, bridging the gap between theoretical knowledge and practical application. By choosing this project, I am not only addressing a relevant social issue—the digitalization of community organizations—but also challenging myself to build a professional-grade architecture. The decision to use a robust stack like Spring Boot and Kotlin, deployed on a custom Linux infrastructure, allows me to consolidate my strengths in backend development and server administration. This project serves as a comprehensive proof of my readiness to enter the software engineering industry.

# Reflection

Reflecting on the definition phase of this Capstone project, I realize that the most critical aspect of engineering is not just writing code, but correctly scoping the solution to fit specific constraints. Initially, I considered projects focused heavily on data science, but I recognized that a software development project offers a more balanced opportunity to demonstrate the full spectrum of my skills, from requirement analysis to deployment. I have learned that feasibility is as important as innovation; having a powerful server or knowing a language is useless without a structured plan to deliver value within a deadline. This mindset shift from "coding" to "delivering solutions" is my key takeaway from this phase.